**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

19 января 2024 г. ст-ца Курская № 44

О внесении изменений в муниципальную программу Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 июля 2023 г. № 750

В соответствии с решением Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023 г. № 606 «О бюджете Курского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», в связи с корректировкой объемов бюджетного финансирования администрация Курского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 июля 2023 г. № 750 «Об утверждении муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Курского муниципального округа Ставропольского края официально обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Курс-

кого муниципального округа Ставропольского края в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте администрации Курского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года.

Временно исполняющий полномочия главы

Курского муниципального округа

Ставропольского края, первый заместитель главы

администрации Курского муниципального

округа Ставропольского края П.В.Бабичев

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫпостановлением администрацииКурского муниципального округа Ставропольского краяот 19 января 2024 г. № 44 |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу Курского муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

1. В паспорте муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Подпрограмма Программы» изложить в следующей редакции:

«подпрограмма «Современная городская среда и благоустройство сельских территорий».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«объем финансового обеспечения Программы составит 50435,53 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения Программы:

бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 36946,79 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2024 году - 36946,79 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году - 0,00 тыс. рублей,

бюджет Курского муниципального округа Ставропольского края (да-лее - местный бюджет) - 11715,59 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2024 году - 11715,59 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году - 0,00 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 1773,15 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2024 году - 1773,15 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году - 0,00 тыс. рублей.

Общая сумма финансирования в 2020 году составила 13763720 рублей. Финансирование осуществлялось администрацией муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края».

1.3. В разделе Программы «Приоритеты и цель реализации в Курском муниципальном округе государственной политики в сфере формирования современной городской среды»:

1.3.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

2

 «государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696;

государственной программой «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2023 г. № 841-п;».

1.3.2. В абзаце десятом слова «Современная городская среда» заменить словами «Современная городская среда и благоустройство сельских территорий».

2. В приложении 1 «Подпрограмма «Современная городская среда» муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» к Программе:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Подпрограмма «Современная городская среда и благоустройство сельских территорий» муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - Подпрограмма).

2.2. В паспорте Подпрограммы:

2.2.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Паспорт подпрограммы «Современная городская среда и благоустройство сельских территорий» муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

2.2.2. Позицию «Наименование Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «подпрограмма «Современная городская среда и благоустройство сельских территорий» муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа)».

2.2.3. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: «количество реализованных проектов в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

2.2.4. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«объем финансового обеспечения Подпрограммы составит
50435,53 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения Подпрограммы:

бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 36946,79 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2024 году - 36946,79 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году - 0,00 тыс. рублей,

бюджет Курского муниципального округа Ставропольского края (да-

3

лее - местный бюджет) - 11715,59 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2024 году - 11715,59 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году - 0,00 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 1773,15 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2024 году - 1773,15 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году - 0,00 тыс. рублей.

Общая сумма финансирования в 2020 году составила 13763720 рублей. Финансирование осуществлялось администрацией муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края».

2.2.5. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: «реализация одного проекта в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

2.3. В разделе Подпрограммы «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«4. Реализация проекта «Обустройство зоны отдыха в с. Уваровское по ул. Колхозная, д. 8 Курского района Ставропольского края» в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обустройство зоны отдыха в с. Уваровском по ул. Колхозной, д. 8 Курского района Ставропольского края в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет реализация одного проекта в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является администрация.».

2.4. Приложение 2 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 - 2026 годах» к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

3. Приложение 2 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и показателях решения задач подпрограммы Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

4. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского

4

края «Формирование современной городской среды» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

5. Дополнить Программу приложением 5 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» согласно приложению 4 к настоящим изменениям.

Заместитель главы администрации

Курского муниципального округа

Ставропольского края О.В.Богаевская

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»«Приложение 2к подпрограмме «Современная городская среда и благоустройство сельских территорий» муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и

подлежащих благоустройству в 2018 - 2026 годах

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории |
| 1 | 2 |
| 2018 год |
| 1. | Станица Курская, центральный парк |
| 2. | Село Эдиссия, тротуарные дорожки по ул. Миронова, ул. Абовяна и ул. Ленина |
| 2019 год |
| 3. | Поселок Балтийский, тротуарные дорожки |
| 4. | Село Русское, территория, прилегающая к зданию сельского дома культуры |
| 5. | Село Эдиссия, тротуары по ул. Моздокская, ул. Исаакяна, ул. Советская и ул. Шаумяна |
| 2020 год |
| 6. | Станица Стодеревская, территория, прилегающая к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Стодеревский культурно-досуговый центр» |

2

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 7. | Село Эдиссия, территория кладбища |
| 8. | Станица Курская, Гусаковский парк по ул. Калинина, 7а |
| 9. | Село Русское, территория, прилегающая к зданию Русского сельского дома культуры (второй этап) |
| 2021 год |
| 10. | Село Полтавское, ул. Школьная |
| 11. | Село Каново, ул. Ленина, № 19 (Территория памятника воинам, погибшим в ВОВ) |
| 12. | Станица Курская, ул. Кольцевая, № 29 |
| 13. | Станица Курская, ул. Набережная |
| 14. | Село Эдиссия, ул. Свердлова, № 16в (парк) |
| 15. | Поселок Мирный, пер. Шевченко (парковая зона) |
| 16. | Поселок Мирный, ул. Мира, № 17 (сквер) |
| 17. | Село Ростовановское, ул. Ленина, 14 (территория, прилегающая к зданию Дома культуры в селе Ростовановское Курского муниципального округа Ставропольского края) |
| 18. | Станица Курская «Гусаковский парк станицы Курской» (второй этап) |
| 19. | Село Русское (территория, прилегающая к зданию СДК «Ремонтник» в селе Русское Курского округа Ставропольского края) |
| 20. | Хутор Графский, ул. Школьная (парк) |
| 2022 год |
| 21. | Благоустройство территории, прилегающей к зданию Новодеревенского сельского дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» в хуторе Новая Деревня Курского муниципального округа Ставропольского края |
| 22. | Детская площадка в парковой зоне пос. Рощино Курского муниципального округа Ставропольского края |
| 23. | Тротуары по ул. Пушкина, ул. Миронова, ул. Свердлова и ул. Ленина в селе Эдиссия Курского муниципального округа Ставропольского края |
| 24. | Детская игровая площадка по ул. Тихой в селе Серноводском Курского муниципального округа Ставропольского края |
| 25. | Крытая сцена и зрительские места в парковой зоне села Ростовановское Курского муниципального округа Ставропольского края |
| 26. | Ограждение парка поселка Балтийский Курского муниципального округа Ставропольского края |
| 27. | Детская игровая площадка по ул. Школьной в х. Бугулов Курского муниципального округа Ставропольского края |
| 28. | Детская игровая площадка по ул. Степной в х. Графский Курского муниципального округа Ставропольского края |
| 29. | Устройство детской игровой площадки по ул. Колхозная, 8 в с. Уваровское Курского муниципального округа Ставропольского края |  |

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 30. | Устройство пешеходной дорожки по ул. Солнечной от д. 2 до д. 44, ул. Заречной от д. 1 до д. 19 и ул. Школьной от д. 141 до д. 159 в с. Русском Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 31. | Устройство пешеходной дорожки по ул. Щербакова от ул. Гагарина до ул. Каюшникова в ст. Стодеревская Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 2023 год |  |
| 32. | станица Курская, «Центральный парк» |  |
| 33. | станица Курская, территория на пересечении ул. Солнечная и ул. Веселой |  |
| 34. | Станица Галюгаевская, тротуарная дорожка по ул. Руденко  |  |
| 35. | Село Ростовановское, уличное освещение пешеходной зоны по ул. Ленина и парковой зоны |  |
| 36. | Устройство детской игровой площадки в парковой зоне с. Рощино Курского муниципального округа Ставропольского края (2 этап) |  |
| 37. | Устройство пешеходной дорожки по ул. Кооперативной в с. Русском Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 38. | Село Серноводское, детская игровая площадка по ул. Урожайной |  |
| 39. | Село Уваровское, спортивная площадка по ул. Колхозной, 4А |  |
| 40. | Село Эдиссия, открытая спортивная площадка с уличными тренажерами на стадионе |  |
| 41. | Хутор Пролетарский, тротуарная дорожка по улице Мира  |  |
| 42. | Благоустройство зоны отдыха п. Мирный, ул. Мира, 12 Курского муниципального округа Ставропольского края (первый этап) |  |
| 43. | Благоустройство территории, прилегающей к зданию Новодеревенского сельского дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» в хуторе Новая Деревня Курского муниципального округа Ставропольского края (второй этап) |  |
| 44. | Устройство крытой сцены и зрительских мест в парковой зоне станицы Стодеревской Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 45. | Устройство парковки по ул. Ессентукской в станице Курской Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 46. | Обустройство спортивно-игровой площадки в п. Ага-Батыр Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 2024 год |  |
| 47. | Село Русское, аллея по улице Школьной |  |
| 48. | Обустройство зоны отдыха в с. Уваровское по ул. Колхозная, д.8 Курского района Ставропольского края |  |
| 49. | Благоустройство парковой зоны поселка Балтийский Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 50. | Устройство детской игровой площадки по улице Парковой, 1Б в селе Русском Курского муниципального округа Ставропольского края |  |

4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 51. | Обустройство зоны отдыха в хуторе Широкий Камыш Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 52. | Обустройство детской игровой площадки в парковой зоне села Ростовановское Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 53. | Устройство спортивной площадки по ул. Курортной в селе Сероноводском Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 2025 год |  |
| 54. | Станица Курская, улица Набережная |  |
| 55. | Село Эдиссия, улица Свердлова, 16в (парк) |  |
| 56. | Обустройство пешеходной зоны в селе Ростовановском Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 57. | Устройство детской игровой площадки по улице Кисловодской в хуторе Пролетарском Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 58. | Устройство детской игровой площадки в парковой зоне станицы Стодеревской Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 2026 год |  |
| 59. | Поселок Мирный, переулок Шевченко (парковая зона) |  |
| 60. | Хутор Графский, улица Школьная (парк) |  |
| 61. | Благоустройство территории, прилегающей к зданию сельского дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» в хуторе Широком Камыше Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 62. | Устройство тротуарной дорожки по улице Каюшникова в станице Стодеревской Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 63. | Благоустройство парковой зоны в поселке Рощино Курского муниципального округа Ставропольского края | ». |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»«Приложение 2к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» <\*> и показателях решения

задач подпрограммы Программы и их значениях

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |
| 2022 | [20](file:///C%3A%5CUsers%5CIrina%5CDesktop%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.docx#P441)23 | [202](file:///C%3A%5CUsers%5CIrina%5CDesktop%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.docx#P442)4 | [202](file:///C%3A%5CUsers%5CIrina%5CDesktop%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.docx#P443)5 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Цель «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Курского муниципального округа Ставропольского края» |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Доля благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) в Курском муниципальном округе Ставропольского края (далее - Курский муниципальный округ) в общем количестве общественных территорий в Курском муниципальном округе Ставропольского края (на конец отчетного года) | процент | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 |  |
| II. Подпрограмма «Современная городская среда и благоустройство сельских территорий» |  |
| Задача «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий в Курском муниципальном округеСтавропольского края» |  |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий в Курском муниципальном округе (на конец отчетного периода) | единица | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |  |
| 3. | Количество реализованных проектов в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| Задача «Вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Курском муниципальном округе Ставропольского края» |  |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Курском муниципальном округе  | процент | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ». |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»«Приложение 3к муниципальной программе Курскогомуниципального округа Ставропольскогокрая «Формирование современнойгородской среды» |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Курского

муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» <\*>

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы Программы | Срок | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Цель «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Курского муниципального округаСтавропольского края» |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Современная городская среда и благоустройство сельских территорий» Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), |  | администрация Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - админист- рация) | 2024 год | 2026 год | пункты 1, 2 в приложении 2 к Программе |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы:  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий в Курском муниципальном округеСтавропольского края» |
| 1.1. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». | выполнение функций администрацией, муниципальными казенными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края | администрация  | 2024 год | 2026 год | пункты 1, 2 в приложении 2 к Программе |
| 1.2. | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Курского муниципального округа Ставропольского края | выполнение функций администрацией, муниципальными казенными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края | администрация  | 2024 год | 2026 год | пункты 1, 2 в приложении 2 к Программе |
| 1.3. | Реализация проекта «Обустройство зоны отдыха в с. Уваровское по ул. Колхозная, д. 8 Курского района Ставропольского края» в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | выполнение функций администрацией, муниципальными казенными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края | администрация | 2024 год | 2024 год | пункты 1, 2 в приложении 2 к Программе |
| Задача «Вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Курском |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| муниципальном округе Ставропольского края» |  |
| 1.4. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Курском муниципальном округе Ставропольского края | выполнение функций администрацией, муниципальными казенными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края | администрация  | 2024 год | 2026 год | пункты 1, 3 в приложении 2 к Программе | ». |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»«Приложение 5к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы Курского муниципального округа

Ставропольского края «Формирование современной городской среды» <\*>

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения поответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего |  | 50435,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (да- лее - краевой бюджет), | 36946,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) | 24349,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальным органам администрации Курского муниципального округа Ставропольского края, обладающим правами юридического лица (да-лее - территориальные отделы администрации) | 12597,69 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет),  | 11715,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | администрации | 3251,56 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации  | 8464,03  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные средства, | 1773,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | администрации | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации | 1573,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма «Современная городская среда и благоустройство сельских территорий» Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего |  | 50435,53 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, | 36946,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | администрации | 24349,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации | 12597,69 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, | 11715,59 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | администрации | 3251,56 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации  | 8464,03  | 0,00 | 0,00 |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | внебюджетные средства, | 1773,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | администрации | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации | 1573,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», всего |  | 22872,26 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, | 22849,39 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | администрации | 22849,39 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, | 22,87 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | администрации | 22,87 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные средства, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Курского муниципального округа Ставропольского края, всего |  | 23158,36 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, | 12597,69 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |

4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации  | 12597,69 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, | 8987,52 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | администрации | 523,49 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации  | 8464,03  | 0,00 | 0,00 | . |
|  |  | внебюджетные средства, | 1573,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации | 1573,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Реализация проекта «Обустройство зоны отдыха в с. Уваровское по ул. Колхозная, д. 8 Курского района Ставропольского края» в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», всего |  | 4404,91 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, | 1499,71 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | администрации | 1499,71 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, | 2705,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | администрации | 2705,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные средства, | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | администрации | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |

5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | территориальным отделам администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Курском муниципальном округе Ставропольского края, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ». |